UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO DE UNIDAD II

“EasyBeca”

Curso: Inteligencia de negocios

Docente: Ing. Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Vargas Gutierrez, Angel Jose		          (2022073504)

Castillo Mamani, Diego Fernando		(2022073895)

Colque Ponce, Sergio Alberto			(2022073503)

Calizaya Ladera, Andy Michael		         (2022074258)

Tacna – Perú

2025

Proyecto

EasyBeca, Tacna, 2025

Presentado por:

Vargas Gutierrez, Angel Jose

Castillo Mamani, Diego Fernando

Colque Ponce, Sergio Alberto

Calizaya Ladera, Andy Michael

05/12/25

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo3

I Propuesta narrativa4

- Planteamiento del Problema………………………………………………………………………………4

- Justificación del proyecto	4

- Objetivo general	5

- Beneficios	6

- Alcance	7

- Requerimientos del sistema	7

- Restricciones	7

- Supuestos7

- Resultados esperados	8

- Metodología de implementación	8

- Actores claves	9

- Papel y responsabilidades del personal	10

- Plan de monitoreo y evaluación	12

- Cronograma del proyecto 15

- Hitos de entregables	17

II Presupuesto18

- Planteamiento de aplicación del presupuesto18

- Presupuesto 18

3.   Análisis de Factibilidad18

4.   Evaluación Financiera18

Anexo 01 – Requerimientos del Sistema EasyBeca19

RESUMEN EJECUTIVO

| Nombre del Proyecto propuesto: Proyecto EasyBeca, Tacna, 2025 |  |
| --- | --- |
| Propósito del Proyecto y Resultados esperados: El propósito del proyecto es consolidar datos dispersos provenientes de diversas fuentes oficiales y públicas (como PRONABEC y programas internacionales) para analizar, organizar y visualizar información sobre las becas de apoyo otorgadas en el Perú durante el período 2020-2025, proporcionando una visión clara y estratégica de estas oportunidades educativas. Los resultados esperados son: - Consolidación de una base de datos histórica estructurada en Excel con información del período 2020-2025. - Implementación de dashboards interactivos en Power BI que incluyan análisis por carrera, institución, tipo de beca y ubicación geográfica. - Identificación de patrones de demanda académica y rankings de instituciones con mayor cobertura. - Caracterización del perfil de los becarios según género y estrato socioeconómico para evidenciar el enfoque social de los programas. |  |
| Población Objetivo: Estudiantes, familias, orientadores académicos, entidades educativas y organismos públicos. |  |
| Monto de Inversión (En Soles): S/. 15,895.00 | Duración del Proyecto (En Meses): 3 meses |